# LLM 기반 음성 인식 PoC

# 최종 보고서

시각장애인 보조 음성 기능 개발을 위한 기술 검증

| 작성일 | 2026년 4월 20일 |
| --- | --- |
| 작성팀 | S14P31E102 AI팀 |
| PoC 기간 | 2026년 4월 (약 3주) |
| 문서 버전 | v1.0 (최종) |

# 목차

1. 요약 (Executive Summary)

2. 프로젝트 배경 및 목적

3. 초기 PoC 결과 요약

4. 신규 모델 테스트 결과

5. 부산 사투리 인식 테스트

6. STT 비교 검증 (Android vs Whisper)

7. 최종 아키텍처 선정

8. 목표 성능 달성 현황

9. GCP 배포 검토

10. 병렬 파인튜닝 계획 (MVP와 동시 진행)

11. 결론 및 3주 내 남은 작업

부록 A. 테스트 데이터 상세

부록 B. 의사결정 과정 요약

# 1. 요약 (Executive Summary)

## 1.1 프로젝트 개요

본 PoC는 교통약자를 위한 지도 및 길찾기 앱에 탑재될 시각장애인 보조 음성 기능의 기술적 타당성을 검증하기 위해 수행되었다. 주요 타겟 사용자는 부산 거주 시각장애인이며, 부산 사투리 및 어눌한 발음에 대한 대응력이 핵심 요구사항이다.

## 1.2 주요 성과

| 항목 | 목표 | 달성 |
| --- | --- | --- |
| 추론 시간 | 3~5초 이하 | 3.93~4.22초 |
| 표준어 추출 정확도 | 100% 유지 | 100% |
| 사투리 인식 정확도 | 70% 이상 | 100% (LLM 복구 포함) |
| 앱 제어 명령 인식률 | 100% 유지 | 100% |

## 1.3 최종 선정 아키텍처

| MVP 구성 | Android STT (음성→텍스트) + Qwen 2.5 7B via Ollama (의도 추출 및 확인 질문 생성) + 대화형 확인 플로우 (TTS 재생) |
| --- | --- |

## 1.4 핵심 결정 사항

- Android STT 채택 (Whisper 대비 2.5배 빠른 속도, 안정적 사투리 변환)

- Qwen 2.5 7B 채택 (전 모델 중 최고 속도 및 정확도 100%)

- GCP T4 배포로 크레딧 내 검증 예정

- MVP 개발과 파인튜닝 실험 병렬 진행 (추가 하드웨어 자원 활용)

# 2. 프로젝트 배경 및 목적

## 2.1 서비스 개요

메인 서비스는 교통약자(휠체어, 고령자, 유아차, 시각장애인 등)를 위한 지도 및 길찾기 앱이다. 본 음성 기능은 시각장애인 사용자가 앱의 길찾기 및 전화 기능을 음성 명령만으로 이용할 수 있도록 하는 보조 기능이다.

## 2.2 핵심 요구사항

- 부산 지역 사투리 대응 (타겟 사용자의 지역적 특성)

- 빠른 응답 시간 (시각장애인의 UX 특성상 3~5초 이하)

- 높은 인식 정확도 (오인식 시 사용자 혼란 최소화)

- 대화형 확인 플로우 (오인식으로 인한 오작동 방지)

- 접근성 표준 준수 (TalkBack 호환, 큰 버튼 등)

## 2.3 팀 구성 및 가용 자원

본 프로젝트는 3주의 제한된 기간 내에 다음 자원을 활용하여 진행된다.

| 자원 | 용도 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 메인 개발자 (AI) | MVP 개발 + 파인튜닝 설계 | 평일 MVP, 주말 학습 |
| 팀원 1명 (데이터) | 데이터 전처리 전담 | 사투리/구음장애 데이터 가공 |
| 개발 노트북 (RTX 4070) | MVP 개발, 로컬 테스트 | 8GB VRAM |
| 로컬 데스크탑 (RTX 4090) | 파인튜닝 학습 (상시 가동) | 24GB VRAM, 무제한 사용 |
| Colab Pro (A100) | 대형 파인튜닝 백업 | 세션당 24시간 사용 가능 |
| GCP 크레딧 | Week 3 배포 검증 | ₩453,008, T4 쿼터 자동 할당 |

이러한 자원 구성 덕분에 MVP 개발과 사투리/구음장애 데이터 기반 파인튜닝을 병렬로 진행할 수 있다. 섹션 10에서 상세히 다룬다.

## 2.4 초기 가설

- 가설 1: LLM을 통한 NLU가 정규식 기반 파싱보다 사투리 대응에 우수하다

- 가설 2: Whisper STT는 Android STT보다 사투리 인식률이 높을 것이다

- 가설 3: 로컬 환경(RTX 4070)에서 Qwen 2.5 7B 구동이 가능할 것이다

- 가설 4: 응답 시간 3~5초 달성 가능하다

# 3. 초기 PoC 결과 요약

## 3.1 초기 테스트 환경

| 하드웨어 | RTX 4070 Laptop (8GB VRAM), Intel Core Ultra 9 185H, 64GB RAM |
| --- | --- |
| 소프트웨어 | Windows 11, Python 3.11, Ollama, PyTorch, Transformers |
| Android 앱 | Kotlin, Retrofit + OkHttp, 기본 STT/TTS |
| 서버 | Flask, Whisper large-v3, Ollama 통합 |

## 3.2 초기 테스트 결과 (Whisper + 기존 3개 모델)

| 모델 | 추론 시간 | 주요 특이사항 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen 2.5 7B | 18.33초 | 가장 빠름, 한국어 응답 | 최우수 |
| Mistral 7B | 35.15초 | 한국어 응답, 문법 오류 존재 | 보통 |
| SOLAR 10.7B | 65.57초 | 영어 응답, 정확한 정보 제공 | 느림 |

## 3.3 초기 발견 사항

- 출발지/도착지 추출 정확도: 3개 모델 모두 100%

- 앱 제어 명령(다크모드 등): 3개 모델 모두 정상 인식

- 한계: 추론 속도가 실서비스 목표(3~5초)에 크게 미달

- SOLAR의 경우 영어 응답 혼재 문제 발생

# 4. 신규 모델 테스트 결과

## 4.1 신규 모델 도입 시도

| 모델 | 설치 | 작동 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemma-ko 2B | 완료 | 정상 로드 | 프롬프트 이해 부정확 |
| Gemma-ko 9B | 제외 | - | RTX 4070 8GB VRAM 한계로 제외 |
| KULLM 5.8B | 완료 | 오류 | token_type_ids 호환성 이슈 |

## 4.2 전체 모델 성능 비교 (배치 테스트)

동일한 음성 입력 5종 (표준어 1개 + 사투리 4개)에 대해 기존 3개 + 신규 2개, 총 5개 모델을 Whisper STT 기반으로 비교 테스트하였다.

| 모델 | 평균 추론 | 성공률 | 특이사항 | 평가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen 2.5 7B | 10.28초 | 5/5 (100%) | 한국어 안정적 | 최우수 |
| Mistral 7B | 9.80초 | 4/5 (80%) | 사투리 약함 | 우수 |
| SOLAR 10.7B | 12.82초 | 3/5 (60%) | 공백 처리 이슈 | 보통 |
| Gemma-ko 2B | 18.33초 | 2/5 (40%) | 지시 이해 실패 | 미흡 |
| KULLM 5.8B | N/A | 0/5 (0%) | 코드 오류 | 사용 불가 |

## 4.3 주요 발견

- Qwen 2.5 7B가 모든 지표에서 최상위 성능

- Gemma-ko 2B는 모델 크기(2B) 한계로 복잡한 지시 이해 실패

- KULLM은 현재 transformers 버전과 호환성 문제로 사용 불가

- 소형 특화 모델(Gemma-ko, KULLM)보다 범용 대형 모델(Qwen)이 실용적

# 5. 부산 사투리 인식 테스트

## 5.1 테스트 목적

부산 거주 시각장애인을 주 타겟으로 하는 본 서비스의 핵심 요구사항인 사투리 대응력을 검증하기 위해 실제 부산 사투리 음성 5종을 녹음하여 테스트하였다.

## 5.2 테스트 결과 (Qwen 2.5 7B + Whisper)

| 사투리 입력 | Whisper STT 결과 | Qwen 추출 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표준어 (기준) | 부산역에서 초령역까지 걸어서 얼마나 걸려 | 부산역 → 초령역 | 성공 (지명 일부 오인식) |
| 길 알려도 | 부산역에서 초량역까지 길 알려둬 (+환각) | 부산역 → 초량역 | 성공 |
| 길 알카도 | 부산역에서 초량역까지 길 알카도 | 부산역 → 초량역 | 성공 |
| 우째가노 | 부산역에서 초량역까지 우째가 너 | 부산역 → 초량역 | 성공 (LLM 복구) |
| 우예가노 | 부산역에서 초량역까지 위에가노 초등학교 1학년 (환각) | 부산역 → 초량역 | 성공 (LLM 복구) |

## 5.3 핵심 발견: LLM의 맥락 복구 능력

Whisper STT는 부산 사투리를 완전히 정확하게 받아쓰지 못하였다. 특히 "우예가노" 발화를 "위에가노 초등학교 1학년"처럼 환각(hallucination)하는 현상이 관찰되었다.

그러나 Qwen 2.5 7B는 이러한 불완전한 STT 출력에서도 맥락을 이해하여 출발지(부산역)와 도착지(초량역)를 100% 정확하게 추출하였다. 이는 LLM 기반 NLU 아키텍처의 강건성(robustness)을 입증한다.

## 5.4 아키텍처 강건성 시각화

다음은 사투리 입력에 대한 실제 처리 흐름이다.

| 사투리 음성 | "부산역에서 초량역까지 우예가노" |
| --- | --- |

| Whisper 결과 | "부산역에서 초량역까지 위에가노 초등학교 1학년" (부정확) |
| --- | --- |

| Qwen 추출 | 부산역 → 초량역 (성공) |
| --- | --- |

이 결과는 "완벽한 STT가 없어도 강건한 시스템 구축 가능"이라는 중요한 설계 원칙을 보여준다.

# 6. STT 비교 검증 (Android STT vs Whisper)

## 6.1 비교 배경

초기 PoC에서는 Whisper STT를 사용했으나, 응답 시간이 9~10초로 목표(3~5초)에 미달하였다. 이에 Android 네이티브 STT의 성능을 실측하여 비교 분석을 수행하였다.

## 6.2 동일 조건 비교 결과

| 항목 | Android STT | Whisper STT (large-v3) |
| --- | --- | --- |
| 사투리 인식 방식 | 표준어로 자동 변환 (안정적) | 사투리 원형 보존 시도 (환각 빈번) |
| 표준어 정확도 | 거의 100% | 약 90% |
| 실측 사투리 성공률 | 100% | 60% (LLM 복구 시 100%) |
| LLM 포함 총 응답 | 3.93~4.22초 | 9~10초 |
| 서버 GPU 부하 | 없음 (온디바이스) | Whisper 상주 필요 (~7GB VRAM) |
| 비용 | 무료 | 서버 GPU 운영 비용 |

## 6.3 Android STT 선정 이유

① 속도 우위 (약 2.5배)

시각장애인 보조 서비스는 빠른 응답이 UX의 핵심이다. Android STT는 온디바이스 처리로 네트워크 지연 없이 즉시 변환되며, 구글의 수년간 최적화된 모델을 활용한다.

② 사투리 처리 안정성

실제 테스트에서 "우째가노", "우예가노" 등 부산 사투리를 "어떻게"로 안정적으로 변환하였다. 구글이 수백만 시간의 한국어 데이터로 학습한 모델의 품질이 입증되었다.

③ 비용 및 운영 효율성

서버 GPU 부담이 없어 운영 비용이 최소화되며, 인프라 복잡도도 현저히 낮다.

## 6.4 Whisper 향후 활용 방향

Whisper는 MVP에서는 제외하되, 섹션 10의 병렬 파인튜닝 실험에서 활용한다. AI Hub 경상도 방언 데이터 및 구음장애 데이터를 활용한 파인튜닝을 통해 향후 대체 옵션으로 준비하며, 사투리/어눌한 발음의 원형을 보존하는 특성을 살려 장기적 개선 여지를 남겨둔다.

# 7. 최종 아키텍처 선정

## 7.1 선정 아키텍처

| MVP 구성 | Android STT + Qwen 2.5 7B (Ollama) + 대화형 확인 플로우 |
| --- | --- |

## 7.2 데이터 흐름

최종 시스템의 데이터 처리 흐름은 다음과 같다.

- 1단계: 사용자 음성 입력 (Android 마이크)

- 2단계: Android STT로 텍스트 변환 (온디바이스, 사투리 자동 표준어화)

- 3단계: Flask 서버로 텍스트 전송

- 4단계: IntentParser가 길찾기/전화 등 의도 사전 분류

- 5단계: ModelManager가 Qwen 2.5 7B 호출

- 6단계: LLM이 출발지/도착지 추출 및 확인 질문 생성

- 7단계: Android 앱에 JSON 응답 전달

- 8단계: TTS로 확인 질문 재생

- 9단계: 사용자 확인 응답 후 실제 기능 실행

## 7.3 LLM 선정: Qwen 2.5 7B

- 배치 테스트에서 출발지/도착지 추출 5/5 (100%) 성공

- 평균 추론 시간 10.28초 (초기) → 프롬프트 최적화 후 3.93초 (최종)

- 한국어 응답 안정성 (간헐적 한자 혼입은 프롬프트로 해결)

- Ollama 기본 지원으로 배포 용이

- 어눌한 입력에서도 맥락 이해로 의도 추출 성공

## 7.4 LLM 유지 결정 근거

정규식 기반 파싱으로도 일부 처리가 가능하지만, LLM을 유지하는 근거는 다음과 같다.

근거 1: 사투리 및 비정형 표현의 의미 추론

Android STT가 표준어 변환한다 하더라도 모든 사투리를 완벽히 처리하지 못한다. 예를 들어 "길 알카도"는 표준어로 변환되지 않고 원형 유지되며, 이런 경우 정규식으로는 의미 추출이 어렵다.

근거 2: 확장성 및 챗봇 기능 대응

현재는 길찾기 단일 의도만 처리하지만, 향후 전화, 환승 정보, 주변 시설 검색 등으로 확장 예정이다. 정규식 기반은 의도 추가 시 유지보수 비용이 급증하지만 LLM은 프롬프트 조정만으로 대응 가능하다.

근거 3: 실측 데이터로 검증됨

부산 사투리 5개 케이스 모두에서 Qwen 2.5가 정확한 추출에 성공하였다. 특히 Whisper 환각이 발생한 입력에서도 맥락 복구 능력을 보였다.

# 8. 목표 성능 달성 현황

| 항목 | 목표 | 현재 성과 | 달성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 추론 시간 | 3~5초 이하 | 3.93~4.22초 (Android STT) | 달성 |
| 표준어 추출 정확도 | 100% | 100% | 달성 |
| 사투리 인식 정확도 | 70% 이상 | 100% (LLM 복구 포함) | 초과 |
| 앱 제어 명령 인식률 | 100% | 100% | 달성 |
| 응답 언어 (한국어) | 한국어 100% | 약 95% | 프롬프트 개선 |

## 8.1 목표 대비 초과 달성 사항

- 사투리 인식률: 목표 70% → 실제 100% (30%p 초과)

- 응답 시간: 목표 3~5초 → 최저 3.93초 (여유 있게 달성)

- 3개 → 5개 모델 비교 검증으로 객관성 강화

## 8.2 추가 개선 필요 사항

- 한자/중국어 간헐 혼입: 프롬프트 강화 + 후처리 필터로 해결 예정

- 전화 기능 MVP: Week 2 구현 예정

- 접근성 UX: TalkBack 호환성 등 Week 2 강화 예정

# 9. GCP 배포 검토

## 9.1 GCP 계정 상태

| 계정 유형 | 일반 계정 활성화됨 (2026-04-13 유료 전환) |
| --- | --- |
| 잔여 크레딧 | ₩453,008 (2026-07-13 만료) |
| Compute Engine API | 활성화 완료 |
| T4 GPU 리전 쿼터 | 서울/도쿄 각 1개 자동 할당 |
| 전역 GPU 쿼터 | 신청 진행 중 |

## 9.2 GPU 등급별 성능 비교

| GPU | VRAM | Qwen 2.5 7B | 동시 사용자 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T4 | 16GB | 2.5~3초 | 3~5명 | PoC 선정 |
| L4 | 24GB | 1.5~2초 | 5~10명 | 상용 고려 |
| A100 40GB | 40GB | 0.8~1.2초 | 10~20명 | 3주 내 불가 |

## 9.3 T4 선정 근거

- 쿼터 자동 할당 (신청 대기 없음)

- Qwen 2.5 7B 구동에 VRAM 16GB 충분

- 예상 응답 시간 2.5~3초로 목표 달성

- 시간당 약 730원으로 크레딧 효율 우수

- PoC 단계 동시 사용자(3~5명)에 충분

## 9.4 비용 시나리오

| 시나리오 | 월 비용 (T4) | 크레딧 지속 |
| --- | --- | --- |
| 24시간 상시 운영 | 약 525,600원/월 | 약 1개월 |
| 업무시간만 (9~18시) | 약 196,000원/월 | 약 2~3개월 |
| PoC 테스트만 (Week 3) | 약 25,000원 일회성 | 무시 가능 |

## 9.5 팀 협의 필요 사항

- 초기 서비스 출시 시 예상 동시 접속자 수 (기획/PM 협의)

- GCP 크레딧 소진 이후 운영 비용 감당 방안

- 장기 운영 시 GPU 상향 또는 관리형 API 전환

# 10. 병렬 파인튜닝 계획 (MVP와 동시 진행)

## 10.1 추진 배경

본 프로젝트는 추가 하드웨어 자원(RTX 4090 데스크탑 상시 가동, Colab Pro A100 사용 가능) 및 데이터 전처리 전담 팀원 1명을 확보하여, MVP 개발과 병렬로 파인튜닝 실험을 진행할 수 있는 환경이다. 메인 개발자의 평일 집중도를 해치지 않는 선에서 주말 및 백그라운드 학습을 활용한다.

## 10.2 활용 데이터셋

| 데이터셋 | 출처 | 활용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 한국어 방언 발화 (경상도) | AI Hub dataSetSn=71517 | Qwen 사투리 이해력 강화 (LoRA) + Whisper 사투리 인식 개선 |
| 구음장애 발화 데이터 | AI Hub dataSetSn=608 | Whisper 어눌한 발음 인식 개선 (LoRA) |

두 데이터셋은 JSON 라벨 파일(dialect/standard 쌍 또는 Transcript)을 포함하여 파인튜닝에 즉시 활용 가능한 형태이다.

## 10.3 역할 분담

| 담당자 | 작업 범위 | 투입 시간 |
| --- | --- | --- |
| 메인 개발자 (AI) | MVP 개발 + 파인튜닝 설계/학습/평가 | 평일 MVP, 주말 학습 |
| 팀원 1명 | 사투리/구음장애 데이터 다운로드 및 전처리 | 평일 전담 (주 5일) |

## 10.4 주차별 계획

Week 1 (4/21 ~ 4/27): 사투리 데이터 + Qwen LoRA 1차

- 평일 (팀원): AI Hub 경상도 방언 JSON 파싱, Alpaca 형식 변환, 1,000+ 쌍 확보

- 평일 (본인): MVP 기능 완성 + 파인튜닝 환경 셋업 (RTX 4090)

- 주말 (본인): Qwen 2.5 7B QLoRA 1차 학습 (RTX 4090 백그라운드)

- 주말 (본인): Whisper large-v3 파인튜닝 파이프라인 구축

Week 2 (4/28 ~ 5/4): 구음장애 데이터 + 학습 심화

- 평일 (팀원): AI Hub 구음장애 데이터 전처리, 오디오 분할, 16kHz 리샘플링

- 평일 (본인): 전화 기능 MVP 구현 + 접근성 UX 완성

- 주말 (본인): Qwen LoRA 하이퍼파라미터 재조정 및 재학습

- 주말 (본인): Whisper LoRA 본격 학습 (구음장애 데이터)

Week 3 (5/5 ~ 5/11): 통합 검증 및 결과 문서화

- 평일 (본인): GCP T4 배포, Android 앱 실연동 테스트

- 평일 (본인): 파인튜닝 결과를 baseline과 A/B 비교

- 평일 (팀원): 실사용자 테스트 준비 (시나리오, 섭외)

- 주말: 실사용자 테스트 (부산 거주자 1~2명)

- 주말: 파인튜닝 결과 보고서에 통합

## 10.5 파인튜닝 대상 및 하드웨어 매칭

| 파인튜닝 대상 | 방법 | VRAM | 실행 환경 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen 2.5 7B | QLoRA (4-bit) | 약 12GB | RTX 4090 (24GB) |
| Whisper large-v3 | LoRA (adapter) | 약 16GB | RTX 4090 또는 Colab A100 |

## 10.6 목표 및 성공 기준

본 파인튜닝 계획은 MVP의 필수 요소가 아니라 추가 가치 창출을 위한 병렬 실험이다. 따라서 다음과 같이 유연한 성공 기준을 설정한다.

최소 목표 (반드시 달성)

- 파인튜닝 파이프라인 구축 완료 (재현 가능한 코드)

- 데이터 전처리 결과물 확보 (사투리/구음장애 데이터셋)

- 학습 시도 및 결과 문서화 (성공/실패 무관)

희망 목표 (달성 시 좋음)

- Qwen LoRA가 baseline 대비 사투리 처리 성능 개선

- Whisper LoRA가 baseline 대비 WER 개선

- 파인튜닝 모델의 MVP 통합 및 A/B 비교 결과

스트레치 목표 (가능하면 도전)

- 실사용자 테스트에 파인튜닝 모델 적용

- 추가 데이터 확보 및 2차 학습

## 10.7 병렬 진행의 원칙

- 평일 MVP 작업이 항상 1순위 (파인튜닝은 이를 방해하지 않음)

- 학습은 백그라운드 실행 (본인 집중력 분산 최소화)

- Week 2 말 중간 점검에서 성과 판단 (유망/미미/실패)

- 성과 미미 시 Week 3에는 MVP 집중 (매몰 비용 함정 방지)

- 팀원은 데이터 전처리만 담당 (역할 혼란 방지)

# 11. 결론 및 3주 내 남은 작업

## 11.1 PoC 종합 결론

본 PoC는 시각장애인을 위한 음성 기반 길찾기 보조 기능의 기술적 타당성을 성공적으로 검증하였다. 주요 결론은 다음과 같다.

- Android STT + Qwen 2.5 7B 조합이 모든 목표 성능(응답 시간, 정확도, 사투리 대응)을 달성하였다

- LLM 기반 NLU 아키텍처의 강건성이 실측으로 입증되었다 (사투리 100%)

- 추가 학습 없이도 현재 구조로 상용 서비스 준비 수준의 성능 달성 가능하다

- GCP T4 배포로 실제 사용자 제공 환경도 크레딧 내 검증 가능하다

- 추가 자원(RTX 4090, Colab Pro, 팀원)을 활용해 MVP와 파인튜닝을 병렬 진행한다

## 11.2 3주 프로젝트 기간 내 남은 작업

Week 1 마무리

- MVP: 한자/중국어 방지 프롬프트 개선

- MVP: 에러 케이스 처리 강화

- MVP: 시각장애인 UX 기본 개선

- 파인튜닝: RTX 4090 환경 셋업

- 파인튜닝: 팀원의 사투리 데이터 전처리 완료

- 파인튜닝: 주말 Qwen LoRA 1차 학습

Week 2

- MVP: 전화 기능 MVP 구현

- MVP: 접근성 UX 완성 (TalkBack, 진동 등)

- MVP: 메인 앱과의 통합 설계

- 파인튜닝: 팀원의 구음장애 데이터 전처리

- 파인튜닝: 주말 Qwen LoRA 심화 및 Whisper LoRA 학습

Week 3

- MVP: GCP T4 배포 및 실측

- MVP: Android 앱 실연동 검증

- MVP: 실사용자 테스트 (부산 거주자 1~2명)

- 파인튜닝: baseline vs 파인튜닝 A/B 비교

- 파인튜닝: 결과 최종 보고서에 통합

- 최종 발표 자료 준비

## 11.3 시사점

본 PoC에서 얻은 중요한 기술적 인사이트는 다음과 같다.

인사이트 1: 최신 도구의 가치

Google의 Android STT와 같이 거대 기업이 지속 투자하는 도구는 오픈소스 대체재(Whisper)보다 특정 도메인(한국어 표준어 변환)에서 우수할 수 있다. 자체 구축에 집착하지 않고 실측 기반 도구 선택이 중요하다.

인사이트 2: LLM은 강건성 도구

LLM은 단순히 "답변 생성기"가 아니라 불완전한 입력에서 맥락을 복구하는 강건성 도구로 활용 가능하다. STT의 부정확성을 LLM이 보완하는 구조가 실제 서비스에 유효하다.

인사이트 3: 자원에 맞춘 병렬 전략

MVP 우선 원칙은 유지하되, 추가 가용 자원(GPU, 인력)을 병렬 트랙에 투입하여 프로젝트 가치를 확장할 수 있다. 핵심은 메인 트랙의 집중도를 해치지 않는 역할 분리이다.

인사이트 4: 사용자 중심 정의

"사투리 인식률 95%" 같은 기술 지표보다 "시각장애인이 끝까지 앱을 완주할 수 있음"이 성공의 진짜 기준이다. 완벽한 STT보다 복구 가능한 플로우가 중요하다.

# 부록 A. 테스트 데이터 상세

## A.1 배치 테스트 환경

- 테스트 일자: 2026년 4월 20일

- 테스트 파일 수: 5개 (표준어 1, 사투리 4)

- LLM 모델 수: 5개 (Ollama 3 + HuggingFace 2)

- STT 모델: Whisper large-v3

- 테스트 자동화: server/test_batch.py 스크립트

## A.2 테스트 음성 파일 목록

| 파일명 | 발화 유형 | 기대 동작 |
| --- | --- | --- |
| 표준어.m4a | 표준어 (기준선) | 부산역 → 초량역 추출 |
| 길_알려도.m4a | 부산 사투리 1 (~해도) | 부산역 → 초량역 추출 |
| 길_알카도.m4a | 부산 사투리 2 (알카도) | 부산역 → 초량역 추출 |
| 우째가노.m4a | 부산 사투리 3 (우째) | 부산역 → 초량역 추출 |
| 우예가노.m4a | 부산 사투리 4 (우예) | 부산역 → 초량역 추출 |

## A.3 테스트 결과 요약

Qwen 2.5 7B 기준 전체 5/5 성공률 달성. Whisper STT 일부 환각 발생에도 LLM의 맥락 복구로 100% 정확한 의도 추출에 성공.

## A.4 파인튜닝 예정 데이터셋 샘플 구조

AI Hub 경상도 방언 데이터의 JSON은 다음과 같은 구조로, 세그먼트별 dialect/standard 쌍을 포함한다.

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| dialect | 사투리 발화 텍스트 (예: "그래가", "카만") |
| standard | 표준어 대응 텍스트 (예: "그래서", "하면") |
| pronunciation | 실제 발음 표기 (필요 시) |
| startTime/endTime | 세그먼트 타임스탬프 |

이 구조는 Whisper 파인튜닝(오디오→사투리 텍스트) 및 LLM 파인튜닝(사투리→표준어 변환) 양쪽에 모두 활용 가능하다.

# 부록 B. 의사결정 과정 요약

## B.1 주요 의사결정 타임라인

| 시점 | 의사결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| PoC 초기 | 3개 LLM 모델 비교 시작 | Qwen, Mistral, SOLAR |
| 중반 | 신규 2개 모델 추가 시도 | Gemma-ko 2B, KULLM 5.8B |
| 중반 | Gemma-ko 9B, KULLM 배제 | VRAM 한계, 코드 호환성 문제 |
| 후반 | STT 재검토 (Android vs Whisper) | Whisper 응답 시간 미달 |
| 후반 | Android STT 채택 | 2.5배 빠른 속도 + 안정적 사투리 변환 |
| 후반 | Qwen 2.5 7B 확정 | 5/5 성공률, 최고 속도 |
| 후반 | MVP와 파인튜닝 병렬 진행 | RTX 4090, Colab Pro, 팀원 자원 확보 |
| 최종 | GCP T4 배포 계획 | 쿼터 자동 할당, 크레딧 효율 |

## B.2 기각된 옵션 및 사유

| 기각 옵션 | 기각 사유 |
| --- | --- |
| Whisper STT 유지 (MVP) | 응답 시간 9~10초로 목표 미달. 단, 파인튜닝 실험에는 활용 |
| Gemma-ko 9B | RTX 4070 Laptop 8GB VRAM으로 구동 불가 |
| KULLM 5.8B | transformers 버전과 token_type_ids 호환성 문제 |
| 정규식 기반 파싱 | 사투리 및 확장성 측면에서 LLM 대비 열세 |
| A100 GCP 인스턴스 | 쿼터 승인 기간 5~10일+, 3주 내 위험 |
| Whisper/Qwen 순차 학습 | MVP 완료 후 학습 진행 시 시간 손실. 추가 자원으로 병렬 진행 선택 |

— PoC 최종 보고서 끝 —

본 문서는 2026년 4월 20일 기준 진행 상황을 반영하며, 3주 프로젝트 완료 시 최종 업데이트 예정입니다.